工程竣工验收完成

承包人签署竣工结算审核承诺书

承包人编报结算资料（竣工验收六个月内）报监理单位初审确认

监理单位在规定时间内出具初审报告

校内职能部门复核初审报告（规定时间内）

学校审计处组织召开审前协调会，受托咨询单位开始进行审计，必要时在审计期间召开协调会解决出现的问题，受托咨询单位形成结算审计报告征求意见稿

如果监理单位发现资料不齐全或有问题（3个工作日内），书面发函承包人

如果校内职能部门发现资料不齐全或有问题（3个工作日内），书面发函承包人

学校审计处召开会议，征求各方意见，达成共识后会签

受托咨询单位出具正式结算审计报告（建议书），归还送审资料（10个工作日内）

学校审计处接收结算审计报告及全过程跟踪审计报告（建议书）

协调会议无法解决应提交结算领导小组决策

建设项目工程结算审核流程图